# 上海市静安区拆除违法建筑领导小组办公室

静拆违办〔2024〕1 号

关于印发《2024 年度静安区违法建筑治理 工作方案》的通知

静安区拆除违法建筑领导小组成员单位：

按照区委、 区政府关于违法建筑治理工作部署，根 据市精细化办《2024 年违法建筑治理工作要点》和静安 区《关于推进城市精细化管理示范区建设的实施意见》 等文件要求，结合我区拆除违法建筑工作实际，我办制 定了《2024年度静安区违法建筑治理工作方案》，现印发 给你们，请遵照执行。

附件：2024 年度静安区违法建筑治理工作方案

静安区拆除违法建筑领导小组办公室 2024 年 7 月 3 日

附件

2024 年度静安区违法建筑治理工作方案

按照区委、区政府关于违法建筑治理工作部署，根据《上 海市城市管理精细化 “十四五”规划》、市精细化办《2024 年违法建筑治理工作要点》（沪精细化办〔2024〕7 号）和静 安区《关于推进城市精细化管理示范区建设的实施意见》（静 委发〔2022〕8 号 ）等文件要求，为进一步加大违法建筑综 合治理力度，推进城市精细化管理，实现高效能治理和可持 续管控，营造 “ 国际静安，卓越城区” 的发展目标，制定本 方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党中央二十大会议精神，学习贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思想，坚决落实市委、市政府的总 体部署，始终践行 “人民城市人民建，人民城市为人民” 的 重要理念，准确把握城市发展规律和超大城市中心城区核心 区特点，紧紧围绕静安 “ 当好模范、成为典范、引领风范、 打造示范”定位， 以提升城区品质为目的，依托城市管理精 细化工作，进一步开展我区违法建筑综合治理。

二、组织领导

（一）区级层面

由区拆除违法建筑领导小组负责本区违建治理工作的

统筹协调、督促推进、机制探索和评估应用。 区拆除违法建

筑领导小组办公室负责牵头实施。

区委宣传部、 区商务委、 区公安分局、 区规划资源局、 区生态环境局、 区建设管理委（ 区精细化办）、 区应急局、

区市场监管局、 区国资委、 区绿化市容局、 区房管局、 区城 管执法局、 区城运中心、 区消防支队等单位，按照各自拆违 工作职责，协同配合，共同推进。

（ 二）街镇层面

各街镇明确工作分工，落实工作责任，须配备违建治理 专职联络员，联合相关职能部门，依法依规做好拆违、控违 具体工作。

三、工作内容

2024 年静安区违建治理工作分为重点工作、 日常工作、 专项整治工作。

（一）重点工作

1.推进新增违法建筑管控和存量违法建筑拆除

2.完成各街镇违法建筑治理日常动态评价

3.做好无违建先进（ 示范）街镇、“零”违建居村复评 工作

（ 二）日常工作

1. 日常违建巡查、排查、核查（机巡+人巡）

2.涉及违法建筑及建设行为的投诉、督办、处置

3.违建管控第三方力量运用及管理

4.推进公共服务类违建补证销项工作

5.配合相关部门推进 “城市更新”工作

6.数字化、智能化平台建设与升级

7.协助上级部门对两委人员涉及违建核查 8.违法建筑治理宣传、培训及交流

9.拆违资金规范使用  10.违法建筑档案管理 （ 三）专项整治工作

1.推进市无证建筑数据库内存量违建安全隐患排查整 治

2.开展低效用地违法建筑专项整治 3.开展“两旧一村”违建专项整治

4.开展别墅和低层高档商品住宅私搭乱建问题专项整 治

5.继续做好高架沿线、河湖沿岸、厂房仓库、铁路沿线、 商务楼顶、医疗机构和养老机构等疑似违建专项排查及 “ 回 头看”工作

## 四、工作方案

### （一）新增违法建筑管控

一是建立动态监测指数，完善新增违建动态预警机制。

每月依据市精细化办下发的 “ 12345”新增违建诉件工单， 结合我区无人机航拍比对和第三方巡查发现，从主动巡查发 现、投诉举报发现和每月新增违建发现量等多个指标数据， 制定各街镇新增违建动态监测指数，该指数将作为各街镇违 建管控年度考核的重要依据。

持续优化和完善新增违建动态预警机制，比对市精细化

办月度 “ 12345”工单数据、媒体舆情信息和区城运中心热 线工单数据，对所有舆情投诉案件采取全量复核，及时查漏 补缺，建立 “静安区新增违法建筑核查处置情况统计表”， 每月动态预警相关街镇未及时处置的新增违建情况。

二是升级违建管控系统平台，共享违建管控信息数据。

在已有区违建管控系统的基础上，打通数据共享联动的平台   壁垒，通过子模块分割建设导入的模式，在各街镇城运中心   构建违建管控系统轻量化模块，共享和同步更新“数字城市” 三维建模，帮助街镇实现非现场可视化巡查，提高巡检效率， 于一季度完成临汾、北站、南京西路街道试点建设，二季度   开始惠及全区各街镇，并于年底前完成建设目标；共享和同   步我区每季度第三方无人机航拍比对点位信息和第三方巡   查团队发现的新增点位信息，帮助各街镇及时发现和定位辖   区内新增违法建筑情况；共享和同步每月市精细化办下发的   “ 12345”新增违建热线工单信息，确保新增违建零增长。

三是协同多部门，完善新增违建发现和查处机制，制定  新建小区房屋装修预警管控机制。与区房管局、区城管执法  局和各街镇共同完善新增违建巡查报备机制、快速拆除机制  和惩治手段，通过拆罚结合对当事人、施工单位和物业管理  单位进行处罚，提高违法搭建成本；与区房管局、 区城管执  法局和物业管理单位共同拟定《静安区房屋装修禁止事项告  知书》，从源头介入管控，实现新增违建从 “发现后处置” 到 “ 常态化严管” 的转变提升。

（ 二）存量违法建筑拆除

一是制定 2024 年拆违工作目标任务量。根据市精细化 办逐步消除存量违法建筑的工作要求，结合本年度 “两旧一 村”和低效用地违建专项整治任务计划，制定 2024 年拆违 工作任务量。

二是全面开展新一轮违法建筑排查，做好分类纳管。组 织各街镇进一步排查、梳理辖区内违法建筑情况，做到摸清 底数、锁定重点。对少数暂时不宜拆除的非重点类型生产经 营类存量违法建筑，研究常态纳管措施，实施安全隐患预防 管理，在有条件的时候推进拆除。

三是完善拆违资金使用办法，规范拆违工作流程。进一 步强化拆违资金使用规范，简化操作流程，提高违建管控质 效，保障拆违资金使用到位。参照 2022 年制定的拆违资金 使用手册和拆违工作流程，结合各街镇实际操作情况，进一 步完善测绘、代建、审核、拆除、资金拨付等相关操作流程 和操作规范。

四是加大督办力度，强化街镇考核评价工作。推动全年 违法建筑治理工作落实落地，坚决推进 “六必拆”重点类型 违法建筑，推进市级督办和媒体舆情案件整治工作，强化各 街镇工作经验交流。每季度向区委、 区政府、相关委办局和 各街镇刊发违建管控工作情况通报，公布违法建筑治理数 据。

（ 三）专项综合治理

一是推进市无证建筑数据库内存量违建安全隐患排查

整治。根据本市和我区加强安全生产攻坚行动的有关要求， 做实做好市无证建筑数据库内存量违建安全隐患排查整治 工作，对照查找类似问题，迅速补齐短板弱项，防范化解库 内各类存量违建风险隐患。

二是开展低效用地违法建筑专项整治。根据市规划资源 部门产业用地综合绩效评估进度，启动低效用地规模性成片 违法建筑治理工作，凡属于 C 类观察整改、D 类整治退出 类型绩效评估产业用地的违法建筑，列入今年整治重点，保 障全市 “两评估、一清单、一盘活”专项行动实施。

三是开展 “两旧一村”违建专项整治。根据市精细化办 下发的 “ 两旧一村”工作任务锁定改造区域， 完成区域内 违法建筑排摸与治理，锁定目标底数，制定整治计划，并于 计划内扎实推进整治工作，助推全区“两旧一村”改造工作。

### 四是别墅、低层高档商品住宅私搭乱建问题专项整治。

按照本市《别墅和低层高档商品住宅私搭乱建问题专项整治 方案》，针对侵占公共空间和消防通道、插层下挖加建等私 搭乱建点位进行综合整治，每月做好别墅和底层高档住宅小 区点位补录及拆除情况报送工作。

五是继续做好高架沿线、河湖沿岸、厂房仓库、铁路沿  线、商务楼顶、医疗机构和养老机构等疑似违建专项排查及  “ 回头看”工作。根据区委、 区政府关于推进城市精细化管 理示范区建设的实施意见和工作要求，延续对近几年违建治 理专项重点的抽查、复查，采取“ 回头看、再核实”的方式， 对区域内主干道高架沿线、河湖沿岸、厂房仓库、铁路沿线、 商务楼顶、 医疗机构和养老机构等疑似违建点位进行巡查，

落实日常管控机制。

（ 四）依托动态评价，推进先进（ 示范）街镇复评

一是按标准，强化动态评价机制运用。根据市精细化办 要求，从新增管控、分类处置、督查督办、拆建管美用、长 效机制建设等方面，综合运用违建治理动态评价机制，结合 每月新增管控指数，严格复核已创建的 “零”违建居村，落 实数据库内外无违法建筑，新建违建零增长的标准。

二是按要求，巩固无违建先进（ 示范）街镇创建成果。

根据市精细化办拆违专项办要求，重点针对本市 2018、 2020 年创建成功的无违建先进街镇和 2022 年创建成功的 无违建示范街镇开展复评和 “ 回头看”工作，在开展自查自 纠的基础上，结合区第三方核查力量，开展全覆盖抽查核查， 遏制新增违建反弹回潮。

三是按节点，高效完成区区互查工作。 区拆违办将根据 市精细化办的互查要求和安排，认真做好对外区的检查交 流，积极准备外区来我区的互访活动。严格按照互查要求， 形成问题清单，推进整改落实，巩固先进（ 示范）街镇创建 成果。

（五）加强业务指导与社会宣传

一是组织开展违建治理业务培训。面向全区拆违工作相 关委办局和各街镇，及时部署市精细化办工作要点，总结全 区违建治理工作，开展城市管理、媒体宣传、法律讲解、专 项指导、数字化转型等相关课程，提高日常违建治理工作能 力。

二是组织开展无人机技能培训。面向全区各街镇具备无 人机操作资质的人员，组织开展无人机技能操作复训，强化 无人机巡查在建筑治理中的应用。 区拆违办依据复训结果， 组建一支无人机巡查队伍，定期开展全区范围内的排查工 作，持续提升我区新增违法建筑的管控能力。

三是加强社会普法宣传。为了增强各街镇在违建整治中 的正面宣传效应，促进经验共享，充分利用市级报刊以及 “上海静安”和 “静安城管”等媒体平台，发布我区违建治 理的最新成果，激发各街镇在违建管控工作中的积极性，共 同营造良好的治理氛围；全年拍摄记录违建治理的重要过 程，制作法治宣传视频，在社区、商务楼宇以及公共场所的 显示屏上播放，扩大宣传覆盖面；制作宣传手册、海报和展 板，在 7 · 15 城管公众开放日联合城管执法局，向群众讲解 和展示违法搭建的危害性。在国家宪法日（ 12 月 4 日）联合 各街镇司法所， 向群众普及违建治理的法律法规和相关条 例，认清执法部门取缔违法搭建的必要性和紧迫性。

五、时间节点

按照城市管理精细化的总体要求，结合城市更新、旧区 改造、低效用地改造、“美丽街区”建设、违法用地整治等 工作，全面消除重点类型存量违法建筑，完善新增违法建筑 有效防控机制，落实 “ 12345”热线投诉违建治理案件专项 督办，进一步巩固先进（ 示范）街镇创建复评，着力改善人 民生活品质，切实保护人民生活环境，扎实推进城市精细化 管理。

（一）摸底梳理阶段：（ 1 月 1 日至 3 月 31 日）

开展新一轮全区违建排摸，做好分类纳管工作；完善拆 违资金使用办法，规范拆违工作流程；梳理 “ 12345”涉违 投诉情况；落实违建管控第三方运用管理工作机制，启动部 分街镇违建管控系统轻量化模块的试点应用。

（ 二）全面推进阶段：（ 4 月 1 日至 6 月 30 日）

重点开展市无证建筑数据库内存量违建安全隐患排查 整治；开展低效用地违法建筑专项整治；开展“两旧一村”违 建专项整治；开展别墅和低层高档商品住宅专项排查整治； 全面推进 “ 12345”热线新增违建投诉复核；逐步推进仓库 厂房、商务楼顶、高架沿线、河湖沿岸、铁路沿线、 医疗机 构、养老机构等区域违建点位的专项排查和“回头看”工作。

（ 三）重点治理阶段：（ 7 月 1 日至 9 月 30 日）

巩固无违建先进（ 示范）街镇复评，运用无人机航拍比 对和第三方巡查的形式，对纳入今年的复评街镇开展区级核 查、抽查；完成本年度违建治理专项整治工作；完成各街镇 违建管控系统轻量化模块分割落实工作；落实无人机技能复 训和拆违工作培训准备工作。

（ 四）考核总结阶段：（ 10 月 1 日至 12 月 31 日）

要求基本完成全年拆违任务总量；完成 2024 年度区区 互查和先进（ 示范）街镇复评；根据检查考核要求，做好全 年违建治理工作总结及考核；完成下半年无人机技能复训和 拆违工作培训。

六、工作要求

1.注重工作实效。充分发挥和利用城市管理多元化、数 字化和智能化手段，加强对违法建筑的事先发现和干预，提 高巡查共治和发现上报力度，坚决杜绝新增违法建筑滋生。 建立健全拆后跟踪及重点区域巡查制度，锁定底数，全面拆 除重点类型存量违法建筑；

2.突出工作重点。将 2021 年至 2023 年已创建成功的居   村（街镇）纳入动态管理，开展无违建创建示范街镇和“零” 违建居村的 “ 回头看”，配合做好区区互查及无违建创建先   进（ 示范）街镇的复评工作。有机结合我区城市更新相关工   作，统筹推进 “拆建管美用”，确保违建治理的成果利民、

惠民。

3.加大考核力度。依据市精细化办新增违建动态指数和 违建治理动态评价考核内容，对专项抽查问题、新建违建核 查问题、新闻媒体曝光件、市民反映强烈的投诉件及其他重 点工作移送件等难点，严格按照时间节点落实整改，督促落 实属地责任、监管责任和主体责任。

主送：静安区拆除违法建筑领导小组成员单位 （各相关委办局、各街镇）

抄送：静安区人民政府 上海市城市管理行政执法局拆违专项办

上海市静安区拆除违法建筑领导小组办公室 2024 年 7 月 3 日印发