静卫计发〔2017〕137号                     签发人：叶强

关于申请批准静安区市北医院电子病历应用水平（5级）升级改造项目可行性研究报告

暨项目建议书的请示

上海市静安区发展和改革委员会：

《静安区人口健康信息化十三五规划》中提出：根据区域卫生资源统筹布局，参照电子病历应用水平等级的高标准对区内二级医院信息化进行整体设计和升级建设。其中，市北医院、静安区中心医院、闸北区中心医院依据五级电子病历等级标准进行升级建设，其余二级医院依据四级电子病历等级标准进行升级建设。另外，上海市静安区卫生和计划生育委员会2017年6月12日下发的《关于下发进一步加强静安区医学影像诊断等六个中心建设管理的意见》中提出：市北医院确定为区域影像诊断中心、心电诊断中心、临床检验中心、消毒供应中心挂靠单位，为社区卫生服务中心及区内公立医疗机构提供相关服务。但市北医院目前正在运行的应用系统中，大部分系统是早期建成使用的，多个系统功能已严重落后，很多已不符合《医院信息系统功能规范》和《电子病历应用水平分级评分标准》五级的要求。另外，医院现有系统较多，缺少整体规划，且由多家供应商进行提供，缺少信息交互能力。综合以上背景，为了满足区域卫生的统一规划及医院自身发展要求，急需通过本项目的实施，对市北医院的卫生信息化水平进行整体提升。

本项目建设目标：按照深化医药卫生体制改革的要求，在充分利用当前信息化建设成果基础上，以达到电子病历应用等级5级建设为切入点，以电子病历应用等级5级为医院信息化工程建设标准，统筹推进并深化适应医改要求的信息系统建设，重建、改造医院现有HIS、LIS、CIS等系统，通过建设和完善基于结构化电子病历的医院信息系统，加强医院内、外的信息共享和业务协同，为医护人员提供更加规范化、精细化的管理手段，为患者和辖区内居民提供更加专业化、人性化的诊疗和健康管理服务，为医院领导和卫生管理部门提供能够更加及时、准确的决策支持，为今后在电子病历系统分级评价中达到更高标准打下扎实的信息化基础。

本项目建设内容主要包括：

1、围绕结构化电子病历应用等级5级为建设核心的医院信息系统的新建或升级改造：建立医院以结构化电子病历应用等级5级为核心的临床信息系统建设，推进临床路径建设，手术麻醉系统升级改造，其他包括重症监护系统、医院集成平台、临床知识库、质控管理系统、处方点评系统等的建设，规范医疗服务行为，以病人服务为重点，推进医院信息化建设。建立标准化的电子病历数据库，利用区域卫生信息平台，实现电子病历与健康档案、电子病历与公共卫生、医疗保障、药品供应保障、基层卫生以及相关单位之间的信息交换与共享。

2、进一步完善与外部信息资源的共享协同：做好与市、区卫生信息平台的医疗卫生数据交换，实现信息上下互通联动，实现对健康档案的跟踪、落地及可持续管理，并加强与兄弟医院的转诊转检、专家预约等医疗协同。

3、进一步完善院内信息化基础设施：基于现有的IT基础设施现状，从网络、安全、系统和存储多方面来解决当前系统的缺陷和不足，在不影响当前业务的情况下向“达到电子病例应用等级5级”的要求靠拢。

4、构建医院信息系统安全保障体系：以等级保护三级测评为目标，从技术措施、安全管理两方面构建医院信息系统的综合信息安全保障体系，确保业务信息的安全可靠及业务服务的连续运行，最终实现“政策合规、资源可控、数据可信、持续发展”的信息管理与安全运维目的。

本项目的建设地点为上海市静安区市北医院（地址：上海市静安区闻喜路1152号），该地点的产权归属为上海市静安区市北医院。本项目的建设主体是上海市静安区市北医院。

我委已请上海信息投资咨询有限公司对该项目所需资金做了初步匡算，并由区科委组织第三方专家评审后确定本项目建设投资预算金额为997.2575万元，包括：项目建设费929万元，其它费用68.2575万元。以上资金申请区财政资金支持。

项目从2017年2月开始进行前期准备，拟于2017年12月初开工，2019年5月份竣工，建设周期18个月。验收标准以满足五级电子病例功能点为准.

当否，请批示。

静安区卫生和计划生育委员会

2017年11月22日

（联系人：张勤   联系电话：63174717）

上海市静安区卫生和计划生育委员会   2017年11月22日印发

（共印4份）